项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行

主管部门：赤峰市工业和信息化局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

目标1：完成好网络平台托管运维服务的相关工作。目标2：对网络平台进行安全检测，每月不少于一次，确保网络平台安全稳定运行。项目实施方式：严格按照项目实施方案实施 项目资金来源：财政拨款

- 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：完成好网络平台托管运维服务的相关工作。目标2：对网络平台进行安全检测，每月不少于一次，确保网络平台安全稳定运行

绩效目标实际完成情况：截止到2023年12月底，该项目资金支出55.63万元，已经完成了中小企业公共服务平台网络运维和中小微企业金融服务信用信息共享平台运维服务的采购相关工作。定期开展网络平台安全检查12次，每月检查一次，及时发布各类信息合计1139条。通过线上线下相结合、网络平台、公众号等多种渠道开展惠企业政策宣传、金融产品推介等，便捷了企业政策搜寻通道、降低融资搜寻成本，扩大了企业对政策的知晓范围。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

为了规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，强化整改，及时采取有力的措施，总结项目管理经验，完善项目管理办法，确保项目顺利实施及时发挥效益，现我单位对中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行项目进行绩效自评，并对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数56.00万元，其中：财政拨款56.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数56.00万元，其中：财政拨款56.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数55.63万元，其中：财政拨款55.63万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

本项目预算资金为56万元，到位资金56万元，实际支出资金55.63万元，预算执行率99.34%。资金主要用于中小企业公共服务平台网络运维和中小微企业金融服务信用信息平台运行维护费用，2023年我单位按时完成中小企业公共服务平台托管运维服务和中小微企业金融服务信用信息平台运维服务采购工作。定期开展安全检查12次，每月检查1次，及时发布各类信息合计1139条。为企业及时出具信用报告6份，进一步提高企业诚信水平和平台影响力。服务企业满意度达到90%以上，项目实施效果良好。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

- 项目资金管理情况。

项目预期目标已完成。我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》、内部控制制度，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、票据管理、政府采购管理等制度，在制度上为中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)网络平台运维费支付次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

2)网络平台安全检测次数，目标值大于等于12次，实际完成12次，分值3，得分3。

3)信息发布数量，目标值大于等于1000条，实际完成1139条，分值3，得分3。

4)信用信息共享平台运维费支付次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值3，得分3。

5)出具信用报告数量，目标值大于等于35份，实际完成6份，分值3，得分0.51。

2、质量指标

6)网络平台安全检测频率，目标值大于等于1次/月，实际完成1次/月，分值7.5，得分7.5。

7)信用报告合格率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

8)网络平台安全检测时间间隔，目标值小于等于1月，实际完成1月，分值4，得分4。

9)网络平台信息发布及时性，目标值及时发布，实际完成及时发布，分值4，得分4。

10)信用报告出具时间，目标值按企业需求及时出具，实际完成按企业需求及时出具，分值2，得分2。

4、成本指标

11)信用信息共享平台运维成本，目标值小于等于35万元/年，实际完成34.5万元/年，分值5，得分5。

12)网络平台运维成本，目标值小于等于21万元/年，实际完成20.77万元/年，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

13)提升企业诚信水平，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值15，得分13。

7、生态效益

8、可持续影响

14)提升信用信息共享平台影响力，目标值持续影响，实际完成持续影响，分值15，得分13。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)服务企业满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.44分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

1. 本项目立项实施根据《国务院关于进一步促进中小企业发展的意见》（国发〔2009〕36号）、根据《内蒙古自治区中小企业局关于印发加快推进全区中小企业公共服务平台网络建设指导意见的通知》（内中小服指字〔2013〕2号）、根据《赤峰市人民政府办公厅关于促进全市中小微企业助保贷融资工作的若干意见》（赤政办发〔2018〕4号）、《赤峰市财政局关于中小企业服务中心申请追加预算的意见》赤财资函（2020）437号文等政策文件开展，项目报财政局审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题，2023年已经完成已经完成了中小企业公共服务平台网络运维和中小微企业金融服务信用信息共享平台运维服务的采购相关工作。2023年度项目有序进行，保障了我单位两个平台正常运行，相关工作得以顺利开展。

- 资金管理使用存在问题

1. 本项目款项专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.创新中小企业服务工作方式、方法，积极拓宽服务领域，不断完善中小企业服务体系建设，充分发挥中小企业公共服务平台线上资源，有效拓展延伸中小微企业金融服务信用信息共享平台信用服务应用范围，扩大企业信用服务的应用场景. 2、持续做好中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息共享平台运维工作，保障平台稳健、高效运行。定期开展安全检查及时发布各类信息。3、广泛开展企业扶持政策宣贯，探索开展企业政策宣传月活动，推动惠企政策落地见效。

（二）措施及办法。

1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

2. 继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。